# Техническое задание на разработку программного комплекса корпоративной специализированной отчётности «ОКО»

Документ определяет требования к созданию импортозамещённой системы, заменяющей программный комплекс ПК «ОКО» на базе Microsoft Access. Версия: 1.2. Дата: июнь 2026.

# 1. Общие сведения

## 1.1. Наименование системы

Полное наименование: программный комплекс корпоративной специализированной бухгалтерской отчётности «ОКО».
Условные обозначения: ПК «ОКО», Система, Портал ЦО, Клиент заполнения.

## 1.2. Заказчик и исполнитель

Заказчик: _________________________________
Исполнитель: _________________________________

## 1.3. Основание для разработки

Необходимость импортозамещения ПО на базе Microsoft Access (32-bit Office 2000–2013).

Требование обеспечить заполнение, проверку и сдачу комплектов отчётности для большого числа организаций группы.

Регламенты и методология ПК «ОКО» (руководство пользователя, письма методологов).

Эталонный комплект Access: OKO26-1.mde + z261.mdb (папка 12345 / ежеквартальный архив OKO26-k.rar).

## 1.4. Нормативные и методические документы

txt2026-1KV.TXT — руководство пользователя ПК «ОКО».

Проверка увязок.docx — описание механизма проверок Cell/CellK/CheckIt.

СхемаБД.png — ER-схема основных таблиц z261.mdb.

ШаблоныФорм-МинФин.xlsx — шаблон Excel-выгрузки.

ini20261.ini — конфигурация путей и резервного копирования.

# 2. Назначение и цели создания системы

## 2.1. Назначение

Система предназначена для подготовки, проверки, агрегации и передачи корпоративной специализированной отчётности (76+ форм разделов N01–N19, ND) взамен ПК «ОКО» на Microsoft Access. Система должна поддерживать:

централизованный контур (ЦО): методология, приём комплектов, агрегация, администрирование;

контур организаций: заполнение форм, проверки, расшифровки, экспорт в ЦО;

офлайн-контур дочерних организаций без доступа к веб-порталу: совместное заполнение в сетевой папке и обмен JSON-комплектом.

## 2.2. Цели

| Цель | Критерий достижения |
| --- | --- |
| Импортозамещение Access | Отказ от MS Access в эксплуатации; стек из реестра РФ / открытых компонентов |
| Сохранение методологии | Воспроизведение увязок, сальдо, расшифровок, Excel-маппинга из z261.mdb |
| Масштаб | Работа с сотнями и тысячами организаций; хранение в СУБД, не в localStorage |
| Редактируемая методология | Увязки, строки/графы форм, правила сальдо — в БД с UI-редакторами |
| Обмен с ЦО | Импорт/экспорт ReportPackage; совместимость с «Сводка и импорт» |
| Совместная работа офлайн | Несколько пользователей на одном комплекте (сетевая папка) |

## 2.3. Границы проекта

В scope:

веб-портал для ЦО и организаций с доступом к сети;

API и СУБД;

десктоп-клиент «ОКО Заполнение» для офлайн-дочек;

миграция метаданных и правил из z261.mdb;

выгрузка Excel/PDF по шаблонам Минфина.

Вне scope (на первом этапе):

точный побайтовый клон скомпилированного VBA из OKO26-1.mde;

все 126+ служебных форм Access — только функционально эквивалентные сценарии;

замена 1С, ERP и внешних систем учёта.

# 3. Характеристика объекта автоматизации (legacy Access)

Текущий ПК «ОКО» — двухфайловая архитектура: OKO26-k.mde (UI + VBA) и z26k.mdb (данные, метаданные, правила). Ключевые сущности:

| Компонент Access | Содержание | Объём (эталон z261.mdb) |
| --- | --- | --- |
| Отчётные таблицы N01_* … ND* | Данные форм по ZID/EID | ~76 форм |
| a_stblROWs / a_stblFIELDs | Конструктор строк и граф | ~2879 / ~1000 |
| a_tblchecks | Увязки (выражения Cell, CellK) | ~3610 |
| a_tblsaldo + FormCorrespondence | Перенос сальдо | ~2853 + 77 |
| sp_kontr, sp_rash, t_ras | Контрагенты и расшифровки | справочники + факты |
| tblExcelExport | Маппинг в Excel | ~5366 |
| a_tblZIDs, a_tblPERs, a_tblAgg_List | Организации, периоды, агрегация | иерархия |
| tblConfig | Параметры экземпляра | ~57 |

Пользовательские сценарии (из руководства): выбор организации/подразделения; «Завести пустые формы»; перенос сальдо из прошлого периода/года; заполнение с расшифровками по порогам (1 тыс. / 5 млн / 50 млн руб. в тыс. руб.); проверка увязок (F1); «Сохранить на диск»; «Принять» / «Принять частично»; агрегация; сетевой режим с общей MDB; режим «только чтение»; резервное копирование.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Функциональные требования

### 4.1.1. Организации, периоды, комплекты (ZID/EID)

Ведение справочника организаций (ZID), периодов (EID), иерархии головная/дочка.

Создание комплекта отчётности на период: 76 пустых экземпляров форм.

Контекст работы: выбранные ZID и EID для пользователя.

Дашборд полноты комплекта: заполнено / черновик / сдано.

### 4.1.2. Заполнение форм

Рендер формы по метаданным (строки, графы, типы, итоги FTotal).

Редактирование ячеек, реквизиты (организация, период, ед. изм. — тыс. руб.).

Подписи ответственных лиц.

Статусы экземпляра: draft / submitted.

Сохранение на уровне ячеек (form_cell_values) с аудитом.

### 4.1.3. Конструктор форм (метаданные)

CRUD строк (a_stblROWs) и граф (a_stblFIELDs) через UI администратора.

Импорт/экспорт схем из MDB/JSON.

Превью формы при изменении метаданных.

Версионирование изменений метаданных.

### 4.1.4. Увязки (проверки)

Хранение ~3600 правил в БД (check_rules).

Редактор: выражение, сообщение, флаги active, period_active, for_aggr_only.

Парсер и исполнитель выражений Cell(), CellK(), TOTAL() и сравнений.

Проверка на клиенте (отзывчивость) и на сервере (обязательная перед сдачей).

Тест выражения на данных выбранного периода.

### 4.1.5. Пересчёт итоговых строк

Правила FTotal / row-formulas из MDB.

Автопересчёт при изменении ячеек (настраиваемо).

### 4.1.6. Перенос сальдо

Двухэтапный перенос: из предыдущего квартала и из аналогичного периода прошлого года.

Режим «только проверить» с отчётом расхождений.

Правила из a_tblsaldo и FormCorrespondence (Yellow/Red/Blue/Green).

UI аналог «Проверка или перенос входящих остатков».

### 4.1.7. Контрагенты и расшифровки

Справочник sp_kontr: INN, KPP, OGRN, GUID ОБДНСИ, тип (внутригрупповой/ассоциированный/внешний).

Фильтры «Показать» по форме (ограниченные списки).

Пороги расшифровки и значения «ПРОЧИЕ», «ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА».

Подформы расшифровок (sp_rash, t_ras); проверки rashEngine.

Форма N99 — изменения справочника контрагентов.

### 4.1.8. Агрегация и приём комплектов

Частичный приём форм из файла другого исполнителя.

Полный приём комплекта.

Агрегация: суммирование ячеек нескольких подразделений (a_tblAgg_List).

Контроль пересечения форм при частичном приёме.

### 4.1.9. Импорт/экспорт

ReportPackage JSON (версионированный контракт, включая rules при необходимости).

Импорт комплекта в ЦО (аналог «Сводка и импорт»).

Экспорт Excel по tblExcelExport + ШаблоныФорм-МинФин.xlsx.

Экспорт PDF (печатные формы).

Legacy-совместимость с файлами «Сохранить на диск» — по согласованию с Заказчиком.

### 4.1.10. Администрирование

Пользователи, роли, права на формы и операции.

Журнал аудита (изменения ячеек, правил, метаданных).

Резервное копирование БД комплекта.

Режим «только чтение» комплекта после сдачи.

Настройки периода, шрифтов, путей экспорта (аналог tblConfig).

### 4.1.11. Десктоп «ОКО Заполнение» (офлайн)

Работа без интернета; данные в сетевой папке комплекта.

Структура папки: package.meta.json, oko.db, assignments.json, backups/, exports/.

Совместное заполнение: блокировка ячейки, presence, синхронизация 2–5 с.

Роли: исполнитель, координатор (PIN), администратор локальных пользователей.

Импорт JSON от ЦО; экспорт JSON в ЦО.

Сборки: Windows 10+; Linux (Astra/Alt/РЕД ОС) — целевой этап.

## 4.2. Нефункциональные требования

| Категория | Требование |
| --- | --- |
| Производительность | Открытие формы ≤ 3 с; сохранение ячейки ≤ 1 с; проверка комплекта — фоново с прогрессом |
| Масштаб | ≥ 1000 организаций; ≥ 15 одновременных клиентов на один офлайн-комплект |
| Доступность | ЦО: 99.5% в рабочее время; офлайн: автономность без интернета |
| Безопасность | HTTPS; SSO/LDAP/Keycloak; RBAC; аудит; хеширование паролей (KDF); подпись релизов |
| Резервирование | Ежедневный backup PostgreSQL; backup oko.db координатором |
| Совместимость | Браузеры: Chrome, Edge, Яндекс (актуальные версии); ОС сервера: Astra/Alt/РЕД ОС |
| Локализация | Русский язык UI и сообщений проверок |
| Сопровождение | Миграции БД; версионирование API; документация для админов и методологов |

# 5. Архитектура решения

Система строится по принципу разделения: UI (React), API (NestJS либо Fastify), доменные движки (общий пакет), СУБД (PostgreSQL), офлайн-клиент (Tauri). Метаданные форм и правила — источник истины в БД; JSON-файлы — кэш/экспорт для миграции и офлайн.

| Подсистема | Назначение | Технологии |
| --- | --- | --- |
| Портал ЦО / организаций | UI, каталог, редакторы, дашборды | React 19, TypeScript, Vite |
| API | REST, авторизация, транзакции, аудит | NestJS (основной вариант) или Fastify (альтернатива), TypeScript |
| Доменные движки | Проверки, сальдо, пересчёт, rash, Excel | TypeScript (@oko/engine) |
| СУБД ЦО | Данные, метаданные, пользователи | PostgreSQL / Postgres Pro |
| Офлайн-клиент | Заполнение без связи с ЦО | Tauri 2, React, Rust, SQLite native |
| Reverse proxy | TLS, маршрутизация | Nginx / Angie |
| Идентификация | SSO, LDAP | Keycloak или корпоративный IdP |
| Отчёты | Excel, PDF | Шаблон xlsx + серверный экспорт; PDF (pdfmake или аналог) |

Схема потоков данных:
• Организация онлайн: браузер → API → PostgreSQL.
• Дочка офлайн: Tauri → SQLite в сетевой папке → JSON → импорт в ЦО.
• Методолог: редактор увязок/форм → API → PostgreSQL → распространение на клиентов.

# 6. Технологический стек (целевой)

| Слой | Выбор | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript | Сложные табличные формы; уже отработанные UI-компоненты |
| Backend (основной) | NestJS + TypeScript | Модульная архитектура; guards, DI, масштабирование команды |
| Backend (альтернатива) | Fastify + TypeScript | Более лёгкий API-слой, меньше абстракций, проще эволюция из Express |
| СУБД prod | PostgreSQL / Postgres Pro | Реестр РФ; надёжность; JSONB при необходимости |
| СУБД dev | SQLite | Локальная разработка |
| Офлайн БД | SQLite (native, WAL) | Совместная работа на SMB; не sql.js/WASM в prod |
| Desktop runtime | Tauri 2 | Меньше зависимостей чем Electron; импортозамещение |
| Контейнеризация | Docker | Единый деплой на Astra/Alt/РЕД ОС |
| CI/CD | Внутренний Git + pipeline | Сборка, тесты, SBOM, подпись артефактов |

## 6.1. Альтернативный вариант backend на Fastify

Fastify рассматривается как допустимая альтернатива NestJS для случая, когда система трактуется не как тяжёлая enterprise-платформа, а как специализированная программа заполнения и формирования отчётных форм для большого числа предприятий. В этом варианте сохраняются React, PostgreSQL/Postgres Pro, Tauri для офлайн-клиента и доменная модель ОКО; меняется только серверный каркас.

| Критерий | NestJS | Fastify |
| --- | --- | --- |
| Архитектурный стиль | Жёсткий модульный каркас (controllers/services/modules) | Лёгкий API-фреймворк с плагинами |
| Сложность входа | Выше; требуется дисциплина NestJS | Ниже; ближе к Express |
| Поддержка большой команды | Лучше за счёт стандартной структуры | Требует собственных правил структуры проекта |
| Скорость разработки MVP | Средняя | Выше |
| Производительность | Достаточная | Очень высокая для HTTP API |
| SSO, роли, аудит | Есть готовые паттерны guards/interceptors | Реализуется через plugins/hooks |
| Когда выбирать | Долгое сопровождение, много модулей, строгая архитектура | Компактная команда, быстрее развивать текущий Express-прототип |

Рекомендация: зафиксировать REST-контракты и доменные сервисы так, чтобы выбор NestJS или Fastify не влиял на фронтенд, БД и формат обмена. Для ТЗ основным вариантом считается NestJS, Fastify — альтернативный путь с меньшими трудозатратами на миграцию backend.

Допустим переходный этап: API на Express с последующей миграцией на NestJS или Fastify без смены контрактов REST.

# 7. Модель данных (основные сущности)

| Сущность | Назначение | Аналог Access |
| --- | --- | --- |
| organizations | Организации ZID | a_tblZIDs / справочник |
| periods | Периоды EID | a_tblPERs |
| form_templates | Шаблоны форм | a_stblTABLES |
| form_template_rows | Строки | a_stblROWs |
| form_template_columns | Графы | a_stblFIELDs |
| form_instances | Экземпляры | таблицы N* |
| form_cell_values | Ячейки | нормализованное хранение |
| check_rules | Увязки | a_tblchecks |
| saldo_rules | Сальдо | a_tblsaldo |
| form_correspondence | Соответствия форм | FormCorrespondence |
| kontr_agents | Контрагенты | sp_kontr |
| rash_rules | Расшифровки | sp_rash |
| excel_mappings | Excel | tblExcelExport |
| agg_list | Агрегация | a_tblAgg_List |
| users, roles, audit_log | Безопасность | права Access + расширение |

# 8. Роли и права доступа

| Роль | Права |
| --- | --- |
| admin (методолог ЦО) | Редакторы форм, увязок, сальдо; пользователи; импорт MDB; аудит |
| coordinator (головная/дочка) | Приём комплектов, агрегация, экспорт в ЦО, назначения |
| executor | Заполнение назначенных форм, проверки, сдача |
| viewer | Только просмотр |
| desktop_coordinator | Офлайн: экспорт, backup, разблокировка ячеек, PIN |
| desktop_executor | Офлайн: заполнение форм |

# 9. Интеграция и форматы обмена

## 9.1. ReportPackage JSON

Версионируемый формат обмена комплектом между десктопом, порталом и ЦО. Поля: version, organization, periodStart, periodEnd, zid, eid, instances[], опционально rules{} для офлайн.

## 9.2. REST API

/api/auth — вход, SSO callback

/api/organizations, /api/periods

/api/instances, /api/instances/:id/cells

/api/checks — CRUD увязок, /export для движка

/api/forms — метаданные конструктора

/api/packages — создание, импорт, экспорт, полнота

/api/kontr, /api/saldo, /api/audit

## 9.3. Миграция из MDB

Скрипты Python (generate_schemas_from_mdb.py, export_mdb_data.py) или сервис импорта на API для загрузки z261.mdb в PostgreSQL при обновлении методологии каждый квартал.

# 10. Требования импортозамещения (РФ)

| Компонент | Требование |
| --- | --- |
| ОС сервера | Astra Linux SE / ALT Server / РЕД ОС (уточняется Заказчиком) |
| СУБД | Postgres Pro или PostgreSQL из реестра |
| Прикладное ПО | Регистрация в реестре российского ПО — целевой этап |
| Зависимости | Внутренний npm/registry; offline-mirror; SBOM |
| Криптография | Сертифицированные СКЗИ — по требованиям Заказчика |
| Подпись ПО | Корпоративный УЦ / российский УЦ для desktop и установщиков |
| Облако | Без Vercel/Render/GitHub в production; on-prem или российский хостинг |

# 11. Развёртывание

Docker Compose: api + postgres + nginx/angie.

Переменные: DATABASE_URL, KEYCLOAK_*, OKO_BOOTSTRAP_ADMIN_*, JWT_SECRET.

Портал: статика за nginx или в том же контейнере.

Резервное копирование: pg_dump по расписанию.

Мониторинг: health /api/health, логи, алерты на ошибки проверок/импорта.

# 12. Этапы разработки

| Этап | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- |
| 0. Подготовка | Уточнение ТЗ, эталонные MDB, тестовые комплекты | План приёмки, эталонные данные |
| 1. Ядро API (NestJS) | Auth, organizations, periods, instances, cells | Рабочий API + PostgreSQL |
| 2. Заполнение форм | Портал: каталог, редактор, проверки на клиенте | MVP заполнения 76 форм |
| 3. Метаданные в БД | check_rules, form_rows/columns, редакторы | Методолог без JSON/Python |
| 4. Сальдо, rash, агрегация | Движки + UI | Паритет с Access по ключевым сценариям |
| 5. Пакеты и ЦО | Импорт/экспорт, дашборд комплектов | Обмен с организациями |
| 6. Офлайн Tauri | Desktop с native SQLite | Замена сетевого Access для дочек |
| 7. Excel/PDF, hardening | Экспорт, SSO, аудит, нагрузочные тесты | Пилотная эксплуатация |
| 8. Промышленная эксплуатация | Реестр РФ, документация, обучение | Ввод в постоянную эксплуатацию |

# 13. Критерии приёмки

Заполнение всех 76 форм комплекта за отчётный период.

Выполнение активных увязок period_active с результатом, сопоставимым с Access на эталонном MDB (допуск по согласованной матрице).

Перенос сальдо: совпадение с эталоном на тестовой паре периодов.

Импорт ReportPackage из десктопа в ЦО без потери данных.

Экспорт Excel по форме N01_1 (и согласованному перечню) — визуальное соответствие шаблону Минфина.

Роли: исполнитель не редактирует увязки; admin — редактирует.

Офлайн: 10 пользователей на одном комплекте без потери данных (нагрузочный сценарий).

Развёртывание на целевой ОС Заказчика по инструкции ≤ 4 ч.

# 14. Риски и допущения

| Риск | Митигация |
| --- | --- |
| VBA из .mde недоступен | Регламенты методологов + сверка на эталонных MDB |
| Ежеквартальные изменения методологии | Процесс импорта MDB; версионирование правил |
| Сетевой SQLite на SMB | Native SQLite + WAL; лимит клиентов; backup |
| Расхождение ReportPackage версий | Schema versioning + автотесты |
| Нет исходников VBA | Не требовать 1:1 кода; функциональный паритет |

Допущения:

Заказчик предоставляет актуальный z261.mdb и руководства каждый квартал.

Пароль MDB и тестовые комплекты доступны для автоматизированной сверки.

Целевая ОС и СУБД согласуются до этапа 7.

# 15. Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ZID | Идентификатор организации / комплекта |
| EID | Идентификатор отчётного периода |
| Увязка | Правило проверки согласованности ячеек (a_tblchecks) |
| Сальдо | Перенос входящих остатков между периодами |
| Расшифровка | Детализация по контрагентам (t_ras) |
| ReportPackage | JSON-файл комплекта для обмена |
| ЦО | Центральный офис / головная организация |

# Приложение А. Оценка трудозатрат и смета

Оценка приведена в часах. Для ориентировочного пересчёта: 1 чел.-мес. = 160 ч. Указаны два сценария: полная разработка с нуля и доработка существующего прототипа OKO (портал React, API Express, выгрузка из MDB, пилот desktop).

## А.1. Состав команды

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Руководитель проекта / аналитик | ТЗ, приёмка, связь с методологами |
| Backend (NestJS / Fastify) | API, миграции, серверные проверки, импорт MDB |
| Frontend (React) | Портал, редакторы, табличные формы |
| Desktop (Tauri/Rust) | Офлайн-клиент, SQLite, синхронизация |
| QA / методолог | Сверка с Access, тестовые комплекты |
| DevOps | Docker, CI/CD, Astra/Postgres Pro, Keycloak |

## А.2. Трудозатраты по этапам (доработка прототипа)

| Этап | Backend, ч | Frontend, ч | Desktop, ч | QA, ч | DevOps, ч | Итого, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Подготовка, эталоны | 32 | 16 | 16 | 48 | 16 | 128 |
| 1. NestJS/Fastify + ядро API | 320 | 48 | — | 48 | 64 | 480 |
| 2. Заполнение форм | 80 | 240 | — | 80 | — | 400 |
| 3. Метаданные, редакторы | 240 | 320 | — | 80 | — | 640 |
| 4. Сальдо, rash, агрегация | 240 | 240 | — | 160 | — | 640 |
| 5. Пакеты, ЦО | 160 | 160 | 48 | 80 | — | 448 |
| 6. Tauri desktop prod | 80 | 80 | 400 | 160 | 48 | 768 |
| 7. Excel/PDF, hardening | 160 | 128 | 32 | 160 | 80 | 560 |
| 8. Пилот, документация | 48 | 32 | 32 | 80 | 48 | 240 |
| Подытог | 1360 | 1264 | 528 | 896 | 256 | 4304 |
| Резерв 15% | 204 | 190 | 79 | 134 | 38 | 646 |
| ИТОГО с резервом | 1564 | 1454 | 607 | 1030 | 294 | 4950 |

Ориентировочный срок при команде 4–5 FTE: 12–14 месяцев календарно (с параллельной работой этапов 3–6). Итоговая оценка: около 4950 часов с резервом.

## А.3. Трудозатраты (полная разработка с нуля)

Для сравнения: полная разработка с нуля оценивается ориентировочно в 5600–6400 часов без учёта накопленного прототипа, выгрузок из MDB и уже реализованных движков.

## А.4. Статьи затрат (ориентир)

| Статья | Примечание |
| --- | --- |
| ФОТ разработки | По ставкам Исполнителя × часы |
| Лицензии Postgres Pro / ОС | По прайсу Заказчика |
| Инфраструктура (серверы, backup) | On-prem |
| Обучение пользователей | 2–3 сессии admin + 1 executor |
| Сопровождение 1-й год | 15–20% от разработки |

## А.5. Влияние выбора Fastify на оценку

Если вместо NestJS выбрать Fastify, целевой функционал не меняется. Экономия возникает только на миграции текущего Express API и на количестве архитектурных абстракций backend. Ориентировочно можно уменьшить этап 1 на 120–160 ч и общий резерв на 20–30 ч. Итоговая оценка для варианта Fastify: около 4760–4810 ч с резервом. При этом для большой команды NestJS остаётся более строгим и управляемым вариантом.

# Приложение Б. Макеты экранов (логическая структура UI)

Ниже — текстовые макеты ключевых экранов для согласования с Заказчиком. Визуальный дизайн (цвета, шрифты) — в корпоративном стиле Заказчика.

## Б.1. Вход / SSO

Центр: логотип ОКО, поля логин/пароль или кнопка «Войти через корпоративный портал». Футер: версия системы. После входа — редирект на дашборд или «Мои формы».

## Б.2. Дашборд комплектов (admin / coordinator)

Фильтры: организация, период. Таблица: ZID, EID, название, % заполнения, draft/submitted. Кнопки: «Создать комплект», «Импорт JSON», «Экспорт». Клик по строке → комплект.

## Б.3. Каталог шаблонов

Слева: дерево разделов N01–N19, ND. Справа: карточки форм (код, название, «Создать экземпляр»). Поиск по коду/названию.

## Б.4. Мои формы

Верх: фильтр периода, организации (admin). Группировка по периоду или пакету. Таблица: форма, статус, дата изменения, ZID/EID. Действия: открыть, удалить, импорт JSON.

## Б.5. Редактор формы

Шапка: название формы, организация, период, ед. изм., статус draft/submitted. Центр: таблица ячеек (закреплённые заголовки, итоговые строки). Справа/снизу: панель проверок (ошибки/предупреждения), кнопки «Пересчёт», «Сальдо», «Excel», «PDF». Для расшифровок: кнопка [...] → справочник контрагентов.

## Б.6. Сводка и импорт (Tools)

Блоки: полнота комплекта (76 форм), запуск проверок по комплекту, экспорт JSON/Excel пакета, импорт ReportPackage, агрегация.

## Б.7. Редактор увязок (/admin/checks)

Слева: таблица правил (№, выражение, active). Фильтры: форма, поиск. Справа: редактирование выражения, сообщения, флагов; кнопки «Сохранить», «Проверить на данных».

## Б.8. Конструктор форм (/admin/forms)

Выбор формы из каталога. Вкладки: «Графы», «Строки», «Превью». Табличное редактирование row_no, label, FTotal, column keys. Импорт из MDB.

## Б.9. Редактор сальдо (/admin/saldo)

Таблица правил переноса: source form, target form, колонки, условия. Кнопка «Запустить перенос» с выбором файла-источника.

## Б.10. Пользователи и аудит

Список пользователей, роли, привязка к ZID. Журнал: дата, пользователь, действие, сущность.

## Б.11. Desktop: приветствие

Кнопки: «Открыть папку комплекта», «Создать комплект», «Импорт JSON от ЦО». Поле пути к последней папке.

## Б.12. Desktop: список форм комплекта

Sidebar: метаданные комплекта (орг, период, ZID/EID). Список 76 форм со статусами. Координатор: «Назначения», «Экспорт в ЦО», «Backup».

## Б.13. Desktop: редактор формы (совместный)

Как веб-редактор + индикатор синхронизации, занятые ячейки (цвет/имя пользователя), строка «кто в форме сейчас».

# Приложение В. Спецификация REST API (целевая, NestJS / Fastify)

Базовый URL: https://{host}/api. Авторизация: Bearer token (JWT) или сессия после SSO. Роли: admin — полный доступ к метаданным; user — заполнение; requireAdmin — только admin. Спецификация одинакова для backend на NestJS и для альтернативного backend на Fastify.

## В.1. Системные и auth

| Метод | Путь | Роль | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /health | — | Проверка доступности API и БД |
| POST | /auth/login | — | Логин (локальный режим) |
| POST | /auth/logout | user | Выход |
| GET | /auth/me | user | Текущий пользователь и роль |
| GET | /audit | admin | Журнал аудита (пагинация) |

## В.2. Настройки и контекст

| Метод | Путь | Роль | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| GET/PUT | /settings | user/admin | Глобальные настройки (орг по умолчанию, период) |
| GET/PUT | /work-context | user | Текущие ZID/EID в UI |

## В.3. Организации и периоды

| Метод | Путь | Роль | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /organizations | user | Список организаций |
| POST | /organizations | admin | Создать организацию |
| GET | /periods?zid= | user | Периоды организации |
| POST | /periods | admin | Создать период |

## В.4. Экземпляры форм

| Метод | Путь | Роль | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /instances?zid=&eid= | user | Список экземпляров |
| GET | /instances/:id | user | Полный экземпляр с rows |
| POST | /instances | user | Создать экземпляр из шаблона |
| PUT | /instances/:id | user | Сохранить экземпляр |
| PATCH | /instances/:id/status | user | draft → submitted |
| DELETE | /instances/:id | user | Удалить |
| GET | /instances/eval-snapshot | user | Снимок для движка проверок |
| POST | /instances/normalize | admin | Миграция values_json → cells |

## В.5. Комплекты (packages)

| Метод | Путь | Роль | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /packages/completeness?zid=&eid= | user | Полнота 76 форм |
| POST | /packages/create | user | Создать пустой комплект |
| POST | /packages/import | admin | Импорт ReportPackage JSON |
| DELETE | /packages?zid=&eid= | admin | Удалить комплект |
| GET | /packages/dashboard | admin | Сводная таблица по всем org |

## В.6. Метаданные: формы, увязки, сальдо

| Метод | Путь | Роль | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /forms/catalog | user | Каталог 76 форм |
| GET | /forms/:id | user | Схема формы |
| PUT | /forms/:id/rows¦columns¦schema | admin | Конструктор |
| POST | /forms/reimport | admin | Импорт из JSON/MDB |
| GET/POST/PUT/DELETE | /checks, /checks/:number | admin | CRUD увязок |
| GET | /checks/export | user | Дамп для checkEngine |
| GET/POST/PUT/DELETE | /saldo, /saldo/:number | admin | Правила сальдо |
| GET/PUT | /correspondence/:formId | admin | FormCorrespondence |

## В.7. Контрагенты, rash, Excel, агрегация

| Метод | Путь | Роль | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| GET/POST | /kontr | user | Справочник контрагентов |
| GET/PUT | /rash/thresholds | admin | Пороги 1/5000/50000 тыс. руб. |
| GET/POST/PUT/DELETE | /rash, /rash/:kod | admin | Правила расшифровок |
| GET/POST/PUT/DELETE | /excel, /excel/:id | admin | Маппинг tblExcelExport |
| GET | /templates/minfin | user | Скачать xlsx шаблон Минфина |
| GET/POST/PUT/DELETE | /aggregation/list | admin | a_tblAgg_List |
| POST | /aggregation/run | user | Запуск агрегации по ZID |

## В.8. ReportPackage (тело импорта)

POST /packages/import — JSON:
{
  "version": "1.2",
  "organization": "string",
  "periodStart": "YYYY-MM-DD",
  "periodEnd": "YYYY-MM-DD",
  "zid": number, "eid": number,
  "instances": [ OkoFormInstance ],
  "rules": { "checks"?: [], "saldo"?: [], ... }  // опционально
}
Ответ: { created, updated, skipped, errors[] }.

# Приложение Г. Матрица соответствия Access → Система

| Access (z261.mdb / MDE) | Функция | Подсистема OKO | Статус целевой |
| --- | --- | --- | --- |
| OKO26-k.mde | UI, VBA, отчёты | React портал + Tauri | Замена |
| z261.mdb | Хранение данных | PostgreSQL + form_cell_values | Замена |
| a_stblROWs, a_stblFIELDs | Конструктор форм | /admin/forms + form_template_* | Целевой |
| a_tblchecks | Увязки | /admin/checks + check_rules | Целевой |
| a_tblsaldo | Перенос сальдо | saldoEngine + /admin/saldo | Целевой |
| FormCorrespondence | Соответствия форм | form_correspondence | Целевой |
| sp_kontr | Контрагенты | kontr + /api/kontr | Частично |
| sp_rash, t_ras | Расшифровки | rashEngine + UI расшифровок | Целевой |
| tblExcelExport | Excel | /admin/excel + exportExcel | Целевой |
| a_tblAgg_List | Агрегация | /api/aggregation/* | Частично |
| a_tblZIDs, a_tblPERs | Орг/период | organizations, periods | Реализовано |
| tblConfig | Настройки | app_settings, package.meta.json | Целевой |
| frmAdmin, frmCheckForms | Админка | Tools + admin routes | Частично |
| Сохранить на диск | Экспорт mdb/json | ReportPackage JSON | Замена формата |
| Принять / Принять частично | Слияние форм | POST /packages/import | Целевой |
| Сетевой режим (общая MDB) | Multi-user | Tauri + SQLite SMB | Замена |
| CheckIt / iEvalExp | Движок проверок | checkEngine + checkRunCore | Реализовано |
| Recalc* / FTotal | Пересчёт | recalcEngine | Реализовано |
| Aggr*, frmAggrCfg | Агрегация | aggregateEngine | Частично |
| Saldo*, Form_f_saldo | UI сальдо | saldoEngine + UI | Частично |
| Report_* PDF | Печать | exportPdf | Частично |
| ini20261.ini | Конфиг путей | .env, Docker, package.meta | Замена |
| txt2026-1KV.TXT | Руководство | /instructions + docs | Замена |
| ШаблоныФорм-МинФин.xlsx | Excel бланки | templates/minfin.xlsx | Реализовано |
| Права / пароли Access | Auth | Keycloak + users RBAC | Целевой |
| backup\ | Резервные копии | pg_dump + desktop backup | Целевой |
| Форма N99 | Изменения kontr | Отчёт изменений справочника | План |
| F1 справка по форме | Контекстная помощь | Markdown / ссылки на PDF | План |

## Г.1. Функции Access без прямого аналога (требуют регламента)

Сжатие БД (CompactDatabase) — не требуется для PostgreSQL; для SQLite — VACUUM по расписанию.

Супервизор (frm_SuperVisor) — роль admin + аудит.

Сравнение файлов (frmCompare) — отдельный инструмент сверки ReportPackage.

Скрытые ветки VBA — описание от методологов, не reverse .mde.

Документ подготовлен на основании анализа комплекта 12345 (OKO26-1.mde, z261.mdb), руководства пользователя и архитектурного обзора проекта OKO. Приложения А–Г включены в данную версию (1.2).